### Proces testowania oprogramowania

Nazwa programu: „Tester Online”
Tester: Mateusz Pękalak

Testowanie „Testera Online” polegało na przeprowadzaniu testów jednostkowych oraz wyszukiwaniu błędów w konstrukcji strony, bazie danych i adresacji podstron. Sprawdzałem każdy element interfejsu, testując wszelkie możliwe kombinacje kliknięć, wprowadzania i usuwania danych, oraz różne sposoby interakcji z bazą danych. Oto szczegółowy opis wykrytych problemów:

- Sztywna adresacja programu

Natrafiłem na problem związany z sztywną adresacją programu. Okazuje się, że pliki muszą być rozmieszczone dokładnie tak samo jak w oryginalnej lokalizacji u głównego programisty. PHP rozróżnia wielkość liter w nazwach plików, co powoduje problemy z ich odnalezieniem.

a. Mniejsze problemy wynikające ze sztywnej adresacji

  - Adresy stron nie pokrywały się z rzeczywistymi, co skutkowało tym, że przeglądarka nie mogła znaleźć odpowiednich zasobów.

  - Grafika nie mogła zostać załadowana na stronę.

  - Funkcja logowania również nie działała poprawnie z powodu problemów z adresacją.

- Brak funkcji usuwania pytań, grup i szablonów testów

Funkcja usuwania pytań, grup i szablonów testów nie została jeszcze zaimplementowana. Chociaż brak tej funkcji nie wpływa bezpośrednio na działanie pozostałych części programu, utrudnia to użytkowanie wszystkich funkcji i poruszanie się po strukturze programu.

- Niezaimplementowana podstrona „Testy” dla studentów

Podstrona „Testy” z perspektywy studenta nie jest jeszcze zaimplementowana. Kliknięcie w zakładkę „Testy” jako student skutkowało wylogowaniem ze strony. Po zgłoszeniu tego problemu, strona została dodana.

- Problem z zapisywaniem odpowiedzi na pytania zamknięte

Odpowiedzi na pytania zamknięte nie zapisują się prawidłowo. Problem wynika z nieprawidłowego przypisania odpowiedzi do pytań, co powoduje błędy podczas wysyłania danych do bazy. Kod nie działa poprawnie, jeśli nie ma żadnej poprawnej odpowiedzi. Tymczasowo problem rozwiązano poprzez najpierw stworzenie pytania, a następnie jego edycję, co umożliwiło dodanie odpowiedzi.

  - Bez zapisanych odpowiedzi, podczas testów wyświetlają się tylko pytania, bez możliwości udzielenia odpowiedzi.

  - Mechanizm dodawania pytań został przerobiony i teraz działa zgodnie z zamierzeniem.

- Fatal Error przy zapisie odpowiedzi na pytania otwarte

Podczas zapisywania odpowiedzi na pytania otwarte pojawia się błąd krytyczny (Fatal Error), co uniemożliwia dalsze działanie aplikacji.

- Nieczytelność zapisu odpowiedzi i problemy z bazą danych

Zapis odpowiedzi na pytania jest nieczytelny i odpowiedzi nie trafiają do bazy danych. Problem ten został zidentyfikowany jako kluczowy do rozwiązania, aby zapewnić poprawne działanie programu.

- ID testów, pytań jest „rozrzucone”

Wszystkie powyższe problemy zostały dokładnie przeanalizowane, a odpowiednie poprawki zaproponowane, by zapewnić poprawne funkcjonowanie „Testera Online”.